DataON CoreTrustSeal 2026–2028
신청 작업 계획서

General Repository 유형  ·  작성일: 2026-05-12  ·  작성: DataOn Repository Management Team

# 0. 신청 유형 및 현황 요약

신청 유형: General Repository (다학제 국가 연구데이터 플랫폼)

DataON(https://dataon.kisti.re.kr)은 KISTI가 운영하는 국가 연구데이터 공개 플랫폼으로, 자연과학·공학·사회과학 등 다학제 분야 연구데이터를 수집·보존·제공합니다. CoreTrustSeal(CTS) Requirements 2026–2028 기준으로 17개 요건(R0–R16)에 대한 갱신 신청을 준비합니다.

현재 준수 수준 요약

| 준수 수준 | 해당 요건 수 | 요건 번호 |
| --- | --- | --- |
| ✅ 준수 완료 (레벨 3–4) | 8 | R0, R2, R3, R8, R10, R12, R13, R14 |
| 🟡 부분 준수 — 보완 필요 (레벨 2) | 7 | R1, R4, R5, R6, R7, R9, R11 |
| ❌ 미준수 — 즉시 조치 필요 (레벨 0–1) | 2 | R15, R16 |

# 1. 준비해야 할 문서

1.1 기관·서비스 설명 문서 [Critical]

DataON 미션·비전 선언문 (Scope of collections, Mission statement)

조직도 및 거버넌스 구조 설명 (KISTI 내 DataON 위치 포함)

서비스 통계 보고서: 사용자 수, 데이터셋 수, 다운로드 수 (최근 3년)

재정 지속성 증빙: KISTI 예산 배정 내역 또는 중기재정계획

1.2 정책 문서 [Critical]

데이터 수집 정책 (Collection Policy) — 수집 범위·기준·절차 명시

데이터 접근 및 재이용 정책 (Access & Reuse Policy) — 라이선스 체계 포함

장기보존 정책 (Preservation Policy) — 보존 기간·포맷 마이그레이션·폐기 기준

데이터 품질 보증 정책 (Data Quality Policy) — 검수 절차·메타데이터 품질 기준

1.3 기술 문서 [High]

시스템 아키텍처 다이어그램 (서버·스토리지·네트워크 구성)

백업·복구 절차서 (백업 주기, RTO/RPO, 복구 테스트 결과)

접근 통제 정책 (인증·권한 관리, 데이터 접근 로그)

보안 점검 결과 보고서 (취약점 스캔, ISMS 또는 동등 인증)

1.4 메타데이터 및 표준 문서 [High]

메타데이터 스키마 문서 (37개 필드 정의, 필수/선택 구분)

사용 표준 목록: Dublin Core, DataCite, DDI, ISO 19115 등

PID 시스템 설명: DOI 발급 절차 및 DOI 부여 정책

1.5 데이터 관리 절차서 [High]

데이터 수집·등록 워크플로우 (제출→검수→승인→공개)

버전 관리 정책 (데이터 수정·업데이트 이력 추적)

데이터 폐기 절차 (철회 요청 처리, Tombstone 페이지 유지)

1.6 이용자 지원 문서 [Medium]

이용자 가이드 및 FAQ

데이터 기탁 매뉴얼 (연구자 대상)

교육 프로그램 커리큘럼 (온라인 강좌, 워크숍)

1.7 규정 준수 문서 [Medium]

개인정보 처리방침 (PIPA 준수)

저작권 및 라이선스 정책 (CC 라이선스 적용 기준)

윤리 검토 절차 (민감 데이터 처리 기준)

1.8 성과 및 영향 문서 [Medium]

연간 서비스 보고서

사용자 만족도 조사 결과

데이터 인용 현황 (DataCite 인용 통계 등)

# 2. 신청서 내 보완 필요 항목

아래 항목은 기존 신청서 초안에 [INSERT] 또는 [TO BE CONFIRMED] 표시가 있거나 구체적 근거가 부족한 부분입니다.

| 요건 | 항목 | 현황 | 필요 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 | 미션 선언문 | [INSERT] | 공식 미션 문구 확정 및 웹사이트 게시 |
| R1 | 재정 지속성 증빙 | [TO BE CONFIRMED] | KISTI 중기재정계획 또는 예산 배정 공문 첨부 |
| R1 | 직원 FTE 수 | [INSERT] | 현재 인력 현황표 작성 (정규직/계약직 구분) |
| R2 | 수집 범위 기준 | 부분 기술 | 분야별·형식별 수집 기준 문서화 |
| R3 | 라이선스 정책 | 부분 기술 | CC 라이선스 선택 기준 및 의무 CC-BY 적용 범위 명시 |
| R4 | 무결성 검증 절차 | [INSERT] | 체크섬(MD5/SHA-256) 생성·검증 자동화 여부 기술 |
| R5 | 메타데이터 품질 절차 | 부분 기술 | 검수 체크리스트 및 담당자 역할 명시 |
| R6 | 워크플로우 문서 | [INSERT] | 제출→검수→승인→공개 단계별 SLA 정의 |
| R7 | 접근 통제 | [TO BE CONFIRMED] | 인증 방식, 권한 등급, 로그 보존 기간 명시 |
| R7 | 개인정보 처리방침 | [INSERT] | PIPA 준수 방침 URL 및 최종 개정일 기재 |
| R8 | 평가자 교육 | [INSERT] | 데이터 검수자 교육 이력 및 자격 요건 기술 |
| R9 | 도구·소프트웨어 목록 | [TO BE CONFIRMED] | 사용 중인 리포지토리 소프트웨어, 버전, 라이선스 목록화 |
| R10 | 보존 포맷 정책 | 부분 기술 | 권장 포맷 목록 및 마이그레이션 트리거 조건 문서화 |
| R11 | 백업 절차 | [INSERT] | RTO/RPO 수치, 백업 주기, 오프사이트 복사 여부 명시 |
| R12 | DOI 발급 정책 | 부분 기술 | DOI 부여 기준(데이터셋 크기·형식·공개 여부) 명시 |
| R13 | 데이터 인용 지원 | 기술됨 | 인용 형식 예시 추가 |
| R14 | 이용자 지원 채널 | 기술됨 | 응답 SLA 명시 (예: 영업일 기준 3일 이내) |
| R15 | OAIS 준수 선언 | ❌ 없음 | OAIS 기능 매핑 문서 작성 (6개 기능 엔티티) |
| R15 | Designated Community | ❌ 없음 | DC 정의 문서 작성 (대상 이용자 집단, 지식 기반) |
| R16 | 지속적 개선 체계 | ❌ 없음 | 연간 자체점검 계획 및 개선 이력 관리 체계 수립 |
| R16 | 이해관계자 피드백 | [INSERT] | 사용자 만족도 조사 결과 반영 절차 기술 |

# 3. Dead URL 교체 작업

2026-05-12 URL 검사 결과(총 96개) 중 교체가 필요한 DataON 내부 URL 및 외부 URL 목록입니다.

3-1. DataON 내부 URL 교체 목록

| 각주 번호 | 구 URL (404) | 새 URL | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 21, 62 | intro/intro01.do?mm=MENU_00102&sm=MENU00144 | https://dataon.kisti.re.kr/portal/intro/outline.do | DataON 소개 |
| 4 | intro/intro03.do?mm=MENU_00102&sm=MENU00146 | https://dataon.kisti.re.kr/portal/intro/history.do | 개발 연혁 |
| 5 | intro/intro02.do?mode=1&mm=MENU_00102&sm=MENU00145 | https://dataon.kisti.re.kr/portal/intro/outline.do | 서비스 소개 |
| 6 | intro/intro07.do?mm=MENU_00102&sm=MENU00200 | https://dataon.kisti.re.kr/portal/intro/assnOrg.do | 협력 기관 |
| 33, 44 | intro/intro08.do | https://dataon.kisti.re.kr/portal/intro/mgmtPolicy.do | 조직도/거버넌스 |
| 48 | kacademy.kisti.re.kr/online-edu/free/620b7cf8... | https://kacademy.kisti.re.kr/ | KISTI 교육 홈 |
| 66 | intro/intro01.do | https://dataon.kisti.re.kr/portal/intro/outline.do | 데이터 수집 범위 |
| 67, 94 | intro/intro09.do?mm=MENU_00102&sm=MENU00307 | https://dataon.kisti.re.kr/portal/intro/catalog_summary.do | 메타데이터 스키마 |
| 51 | rd-alliance.org/...rda-technical-advisory-board.html | https://www.rd-alliance.org/about-rda/rda-leadership/ | RDA TAB |

3-2. 외부 URL 교체 필요 목록

| 각주 번호 | 구 URL | 상태 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 | tta.or.kr/tta/ttaSearchView.do?...TTAK.KO-10.0976 | 410 Gone | TTA 표준 검색 페이지에서 TTAK.KO-10.0976 수동 검색 후 신규 URL로 교체 |
| 50 | scidatacon.org/IDW-2022/sessions/293/ | 404 | Wayback Machine 아카이브 URL 또는 발표자료 DOI로 대체 |

* dmp.kisti.re.kr (각주 18, 70b, 89b): 검사 당일 서버 다운 상태였으므로, 재점검 후 신규 DMP 서비스 URL로 교체 필요.

# 4. General Repository 유형 특이사항

CoreTrustSeal은 General Repository에 대해 아래 사항을 특별히 심사합니다.

| 심사 항목 | 현황 | 보완 방향 |
| --- | --- | --- |
| 다학제 데이터 처리 역량 | 자연과학·공학 위주 | 사회과학·인문학 데이터 수용 정책 명시 |
| Designated Community 다양성 | 미정의 | 연구자·학생·정책입안자 등 DC 세분화 문서 작성 |
| 큐레이션 품질 기준 | 부분 문서화 | 분야별 메타데이터 품질 기준 차등 적용 방안 수립 |
| 데이터 형식 폭넓은 수용 | CSV, Excel, HDF5 등 지원 | 비정형·대용량 포맷(netCDF, Parquet) 지원 계획 추가 |
| OAIS 기능 매핑 | 없음 | 제출 정보 패키지(SIP)→보존 정보 패키지(AIP)→배포 정보 패키지(DIP) 흐름 문서화 |
| 접근 제한 데이터 처리 | 공개 위주 | 비공개·접근 제한 데이터 처리 절차 명시 (연구 목적 별도 신청 등) |

# 5. 작업 일정

| 단계 | 기간 | 주요 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 — 현황 분석 및 Gap 파악 | 2026-05 ~ 06 | URL 교체, 신청서 초안 검토, [INSERT] 항목 목록화 | 보완 항목 목록, 교체 URL 목록 |
| 2단계 — 정책 문서 정비 | 2026-06 ~ 07 | 수집 정책, 보존 정책, 접근 정책 초안 작성 | 정책 문서 3종 |
| 3단계 — 기술 문서 보완 | 2026-07 ~ 08 | 시스템 아키텍처 문서, 백업 절차서, OAIS 매핑 작성 | 기술 문서 3종 |
| 4단계 — 신청서 최종 작성 및 검토 | 2026-08 ~ 09 | 전 요건 응답 완성, 내부 검토, 영문 교정 | 완성 신청서 |

# 6. 역할 분담

| 담당 영역 | 담당자/팀 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 신청서 총괄 조율 | Repository Manager | CTS 요건 이해, 전체 일정 관리 |
| 정책 문서 작성 | 정책·기획팀 | 수집·보존·접근·품질 정책 |
| 기술 문서 작성 | 시스템 운영팀 | 아키텍처, 백업, 보안 |
| 메타데이터 문서 | 데이터 큐레이션팀 | 스키마, 품질 절차 |
| Dead URL 교체 | Repository Manager + 웹팀 | 각주 URL 일괄 교체 |
| 영문 교정 | 외부 전문가 또는 내부 영어 능통자 | 신청서 영문 응답 교정 |
| 최종 제출 | Repository Manager | CTS 포털 업로드 및 제출 |

# 7. 최종 제출 전 체크리스트

| 항목 | 완료 여부 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| R0–R16 전 요건 응답 작성 완료 | ☐ | 총괄 |
| [INSERT]/[TO BE CONFIRMED] 항목 전부 해소 | ☐ | 총괄 |
| Dead URL 전부 교체 (각주 내 URL 96개 재검사) | ☐ | Repository Manager |
| 수집 정책 문서 첨부 | ☐ | 정책팀 |
| 보존 정책 문서 첨부 | ☐ | 정책팀 |
| 접근·재이용 정책 문서 첨부 | ☐ | 정책팀 |
| 데이터 품질 정책 문서 첨부 | ☐ | 큐레이션팀 |
| 시스템 아키텍처 다이어그램 첨부 | ☐ | 운영팀 |
| 백업·복구 절차서 첨부 | ☐ | 운영팀 |
| OAIS 기능 매핑 문서 첨부 | ☐ | Repository Manager |
| Designated Community 정의 문서 첨부 | ☐ | Repository Manager |
| 재정 지속성 증빙 자료 첨부 | ☐ | 기획팀 |
| 개인정보 처리방침 URL 확인 | ☐ | 운영팀 |
| 신청서 영문 교정 완료 | ☐ | 영문 교정 담당 |
| CTS 포털 제출 완료 | ☐ | 총괄 |

본 계획서는 DataON Repository Management Team이 작성하였으며, CTS Requirements 2026–2028 기준을 따릅니다.

참고: CoreTrustSeal — https://www.coretrustseal.org/